**PROPOSAL PEMROGRAMAN WEB**

# WEB PROJECT WASKITA



Kelompok 2

Anggota Kelompok :

1. Bagus Fajar Fadli ` (19.11.3114)
2. Bennyamin Gobel Yudha Wijaya (19.11.3105)
3. Darman Yusnan Ely (19.11.3115)
4. Filla Setyana Junior (19.11.3090)

**PRODI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

# 2020/2021

## 1. Latar Belakang/Pendahuluan

## Jaman sekarang banyak orang dari berbagai daerah pergi ke suatu kota untuk menuntut ilmu di universitas. Biasanya mereka kerepotan saat mereka pulang ke daerah masing masing tetapi ada urusan mendadak di universitas. Dashboard mahasiswa berguna untuk mempermudah urusan-urusan mahasiswa. Kami berusaha agar Mahasiswa dapat mengurus urusan seperti pembayaran, pengambilan KRS, dan juga penjadwalan.

## 2. Daftar Konten Web dan Fitur

1. Dashboard
2. Login
3. Menu Pembayaran
4. Profil
5. Ujian
6. Jadwal
7. KRS
8. Forum
9. Notifikasi
10. Setting

## 3. Teknologi yang Digunakan

* Bahasa Pemrograman : HTML, CSS, Javascript.
* Framework : Bootstrap.
* Software : Visual Studio Code.

## 4. Tabel Rencana Jadwal Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fitur/Konten | 04-05-  2021 | 31-05-  2021 | 07-06-  2021 | 14-06-  2021 | 21-06-  2021 | 28-06-  2021 |
| Presentasi Awal | Semua  Anggota |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Aset |  |  |  |  |  |  |
| Aset 1 & 2 | Anggota  1 & 2 |  |  |  |  |  |
| Aset 3 & 4 | Anggota  3 & 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pembuatan Script CSS |  |  |  |  |  |  |
| CSS 1 |  | Anggota  1 |  |  |  |  |
| CSS 2 |  | Anggota  2 |  |  |  |  |
| CSS 3 |  | Anggota  3 |  |  |  |  |
| CSS 4 |  | Anggota  4 |  |  |  |  |
| Pembuatan Halaman  Web |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard &  Login |  |  | Anggota  1 | Anggota  1 | Anggota  1 |  |
| Menu Pembayaran  & Profil |  |  | Anggota  2 | Anggota  2 | Anggota  2 |  |
| Ujian  & Jadwal |  |  | Anggota  3 | Anggota  3 | Anggota  3 |  |
| KRS  & Forum |  |  | Anggota  4 | Anggota  4 | Anggota  4 |  |
| Notifikasi  & Setting |  |  | Semua Anggota | Semua Anggota | Semua Anggota |  |
| Intergrasi Web |  |  |  |  |  | Semua  Anggota |
| Testing Web   * Testing Unit * Testing Overall |  |  |  |  |  | Semua  Anggota |